1. Краткая характеристика (паспорт) программы

| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы (Далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Куратор программы | Глава муниципального образования «Вавожский район» |
| Координатор программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский район» по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель программы | Глава муниципального образования «Вавожское» |
| Соисполнители программы | Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Вавожский район» |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Вавожское» |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий на территории муниципального образования «Вавожское»; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Вавожское» |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий многоквартирных домов; охват населения благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; информация о наличии трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; информация о наличии трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; количество и площадь благоустроенных общественных территорий; доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящегося на 1 жителя муниципального образования. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (по годам и уровням бюджетов) | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018-2022 годы за счет средств бюджета Удмуртской Республики 9045,0 тыс. руб. (в т.ч. 4522,5 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий и 4522,5 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий); бюджета муниципального образования «Вавожское» 271,35 тыс. руб. (в т.ч. 226,125 тыс. руб. - благоустройство дворовых территорий и 45,225 тыс. руб. – на благоустройство общественных территорий); средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству – 226,125 тыс. руб. Наименование; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Бюджет муниципального образования, в том числе:. Собственные средства; 54,27; 54,27; 54,27; 54,27; 54,27. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 0; 0; 0; 0; 0. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0; 0; 0; 0; 0. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики; 0; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 1809,0; 1809,0; 1809,0; 1809,0; 1809,0. Иные источники; 45,225; 45,225; 45,225; 45,225; 45,225. Всего; 1908,495; 1908,495; 1908,495; 1908,495; 1908,495. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожское» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Конечным результатом реализации Программы является формирование комфортной и современной среды для проживания населения, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Социальным эффектом реализации Программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству; Для количественной оценки результатов Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |

2. Характеристика состояния сферы деятельности.

В муниципальном образовании «Вавожское» 5 населенных пунктов, население составляет на 1 января 2017 года - 7129 человек. В селе Вавож проживает 6732 человека. На территории муниципального образования «Вавожское» в селе Вавож по ул.Победы имеется микрорайон в котором 14 многоквартирных дома. Все дворовые территории данного микрорайона подлежат благоустройству.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов муниципального образования «Вавожское».

Вопросам благоустройства дворовых территорий в селе Вавож уделяется недостаточное внимание ввиду ограниченного финансирования. Анализ сферы благоустройства в с. Вавож показал, что в последние годы не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Многоквартирные дома построены в 60 - 80 годах.

Ни на одной дворовой территории не имеется асфальтобетонного покрытия, нет контейнерных площадок, нет игровых, детских, спортивных площадок, мест отдыха граждан.

Форма участия собственников помещения в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории. Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Общественная территория – муниципальная территория, сложившаяся благодаря историческим, культурным, социальным и прочим признакам, созданная для общественного пользования. Примерами общественных пространств являются площади, скверы, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки, спортивные, игровые и детские площадки.

На территории села Вавож нет достаточно благоустроенных общественных территорий, имеющих детские площадки, площадки для отдыха населения, скамейки и урны для мусора. Даже центральные улицы села Вавож не полностью оборудованы пешеходными тропинками.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы (далее – Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка земляного полотна | 100м2 | 153,0 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия | м2 | 1120,46 |
| 3 | Стоимость установки бортового камня | м/п | 844,12 |
| 4 | Стоимость установки скамьи (с учетом стоимости скамьи) | шт. | 4200,0 |
| 5 | Стоимость установки урны (с учетом стоимости урны) | шт. | 1300,0 |
| 6 | Стоимость установки одного светильника (с учетом стоимости материалов) | шт. | 5000,0 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- ремонт автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно- коммунального хозяйства Удмуртской Республики». При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская площадка | шт. | 99900,0 |
| 2 | Стоимость установки МАФ (цветник дуга) (с учетом стоимости МАФ) | шт. | 10000,0 |
| 3 | Демонтаж металлического ограждения | м/п | 185,0 |
| 4 | Монтаж металлического ограждения (с учетом стоимости ограждения) | м/п | 1320,0 |

Финансовое участие заинтересованных лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 % от общего объема работ, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от общего объема работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 9 августа 2017 года №137 и Положением об общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018 -2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 9 августа 2017 года №136;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» 29 июня 2017 года № 108.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории согласно Приложению 1 к Программе.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории подлежащей благоустройству в Программу осуществлялось путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 9 августа 2017 года №137 и Положением об общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018 -2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 9 августа 2017 года №136;

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 – 2022 годах в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 29 июня 2017 года №109.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования выполняется с учетом Порядка разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы», а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 12 сентября 2017 года №145, в соответствии с Приложением 3 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», а также муниципальных территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Вавожское».

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан.

3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Вавожское» в сфере реализации Программы.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетными направлениями являются: стабильное улучшение качества жизни населения, преодоление негативных и закреплению положительных тенденций и обеспечению устойчивого и поступательного социально-экономического развития муниципального образования.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципального образования «Вавожское».

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Вавожское»;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий на территории муниципального образования «Вавожское»;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий на территории муниципального образования «Вавожское».

Ожидаемым  конечным  результатом  программы  является  достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

4. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках Программы целей и задач

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114;

Целевые показатели Программы отображены в Приложении 4 к Программе.

- Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- Информация о наличии трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- Информация о наличии трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- Количество и площадь благоустроенных общественных территорий;

- Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;

- Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящегося на 1 жителя муниципального образования.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.

В рамках Программы выделяется следующее основное мероприятие: Выполнение комплекса мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы».

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:

1. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с.Вавож в рамках минимального перечня работ;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское»;

- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», на которых планируется благоустройство в текущем году в рамках минимального перечня работ,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

2. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с.Вавож в рамках дополнительного перечня работ;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское»;

- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», на которых планируется благоустройство в текущем году в рамках дополнительного перечня работ,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

3. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды.

Реализация мероприятия предполагает:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

4. Разработка Правил благоустройства муниципального образования «Вавожское».

В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение Правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении 5 к  Программе.

5. Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы».

В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы» с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Удмуртской Республики.

| Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость за ед. изм., руб.* |
|  | Проезды |  |  |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1тн | 10 946,00 |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 529 844,00 |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 650 951,00 |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 590 598,00 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100т | 546 492,00 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100т | 511 997,00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100м3 | 115 016,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100м3 | 54 566,00 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100м3 | 244 668,00 |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100м3 | 183 890,00 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200 | 100м3 | 418 722,00 |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100м3 | 146 645,00 |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100м3 | 72 277,00 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000м3 | 283 816,00 |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000м2 | 1 533,00 |
|  | Тротуары |  |  |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1тн | 10 946,00 |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000м2 | 42 512,00 |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100м3 | 115 016,00 |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100м3 | 415 545,00 |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 578 428,00 |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 720 407,00 |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 587 844,00 |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 732 205,00 |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 695 313,00 |
|  | Бордюрные камни |  |  |
| 25 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 38 073,00 |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 37 746,00 |
| 27 | Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 36 233,00 |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень) | 100 п.м. | 116 960,00 |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень) | 100 п.м. | 106 659,00 |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 п.м. | 65 450,00 |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 36 492,00 |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 35 927,00 |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень) | 100 п.м. | 84 412,00 |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня) | 100 п.м. | 61 233,00 |
| 35 | Резка бордюра БР100.30.18 | 1шт. | 192,00 |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1шт. | 138,00 |
| 55 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100м3 | 325 140,00 |
| 56 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм | км | 3 148 262,00 |
| 57 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм | км | 5 422 088,00 |
| 58 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000пм | 579 931,00 |
| 59 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100м3 | 24 215,00 |
| 60 | Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона | 1000м2 | 52 097,00 |
| 65 | Разборка бетонных конструкций | 1 м3 | 4 417,00 |
| 66 | Демонтаж металлического ограждения | 100пм | 18 587,00 |
| 67 | Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения) | 100пм | 31256,00 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 9542,475 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):

| Наименование | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 |
| Иные источники | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 |
| Всего | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 |

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в Приложении 8 к Программе.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность физических лиц (граждан), юридических лиц -  собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, имеющие социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации.

Трудовое участие осуществляется в форме выполнения физическими лицами (гражданами), юридическими лицами -  собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территорий, посадка деревьев, охрана объекта.

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

средства заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству не менее 5 % от общего объема работ;

средства заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству не менее 5 % от общего объема работ.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вавожское» от 12 сентября 2017 года № 146, согласно Приложению 6 к Программе.

7.  Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Программа направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Ожидаемые результаты  при выполнении мероприятий программы предполагается получить в социальной и экономической сферах:

в социальной сфере:

улучшение уровня жизни населения путем повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства;

в экономической сфере:

прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства общественных пространств городского округа, получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, повышение уровня привлекательности с. Вавож.

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы.

1.Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования или недостаточный уровень финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий Программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Программе.

Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого сбора и использования бюджетных средств;

- развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств.

2. Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей Программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей Программы. Меры по управлению риском:

- выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в социальной и производственной сфере:

в социальной сфере:

- повысится уровень благоустройства территорий муниципального образования «Вавожское»;

- увеличится вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Вавожское».

в производственной сфере:

- получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, от реализации мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018-2022 годы

| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское» на которых планируется благоустройство в 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |
| Минимальный перечень работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Вавож, ул. Победы, д. 47, 51, 53 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров | 994,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Вавож, ул. Победы, д. 45, 49 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров |  |  |  | 994,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Вавож, ул. Победы, д. 41, 43 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров |  |  |  |  |  | 994,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Вавож, ул. Победы, д. 57 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  | 497,475 |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Вавож, ул. Победы, д. 55 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  | 497,475 |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Вавож, ул. Победы, д. 71 | Асфальтирование заездов, площадок, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,95 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | Х | 994,95 |  |  | 994,95 |  | 994,95 |  | 994,95 |  | 994,95 |  |  |  |
| Дополнительный перечень работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018-2022 годы

Адресные перечень муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Какможское», подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № | Наименование, место расположения | по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Территория парка (старый стадион) | 913,545 | 913,545 |  |  |  |
| 2 | Территория по ул. Советская от дома №71 до дома №163 |  |  | 913,545 |  |  |
| 3 | Территория по ул. Гагарина от перекрестка с ул.Победы до пер.Азина |  |  |  | 913,545 |  |
| 4 | Территория по ул.Интернациональная от дома №46 до дома №118 |  |  |  |  | 913,545 |
| ИТОГО: |  | 913,545 | 913,545 | 913,545 | 913,545 | 913,545 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018-2022 годы

Порядок

разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории многоквартирного дома, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы» а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн - проектов наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (далее по тексту - Порядок), разработан в рамках реализации приоритетного Проекта «Формирование современной городской среды» и муниципальной программы «Формирования современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы».

1.2. Порядок регламентирует системный подход к организации пространства населенных пунктов, комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вовлечение горожан в обсуждение, разработку и утверждение проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

1.3. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.5.  Контроль по исполнению настоящего Порядка осуществляет общественная комиссия, утвержденная постановлением Администрацией муниципального образования «Вавожское».

2. Разработка дизайн-проекта дворовой территории

многоквартирных домов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Вавожское», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Вавожское» осуществляется заинтересованными лицами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных данной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Разработка дизайн-проекта общественного пространства

3.1.На территории муниципального образования определяются неухоженные общественные зоны, либо неосвоенные городские территории, на которых возможно создать благоустроенную территорию общего пользования, с учетом утвержденного градостроительного зонирования муниципального образования.

3.2. Общественная комиссия:

- проводит опрос общественного мнения населения различных возрастных групп, для определения приоритетных общественных пространств для благоустройства, в виде: анкетирования; опросов; интервью; фокус – групп; семинаров; школьных проектов (конкурсы, рисунки, сочинения, тематические уроки, круглые столы и пр.); решений (протокольных записей) общественных организаций и советов; проведения оценки эксплуатации территории и т.п.;

- осуществляет сбор информации, подводить итоги общественного мнения;

- формирует и утверждает список предложенных территорий общего пользования, для включения в муниципальную программу формирования городской среды, начиная с приоритетного объекта, с учетом реализации проектов благоустройства выбранных общественных пространств до 2022 года.

3.3. Разработка и утверждение концепции развития территории общего пользования осуществляется с учетом общественного мнения.

При разработке концепции:

3.3.1. Определить цели, задачи по развитию территории, выбирать идею;

3.3.2. Выбрать элементы благоустройства, малых архитектурных форм, с учетом их функционального назначения;

3.3.3. Определить типы покрытий функциональных зон;

3.3.4. Определить типы освещения и осветительного оборудования;

3.3.5. Подготовить оценку состояния зеленых насаждений и предложения по реконструкции, развитию зон озеленения;

3.3.6. Составить спецификацию элементов благоустройства, малых архитектурных форм, на примере Приложения 1 к настоящему Порядку;

3.3.7. Составить сводную ведомость объемов работ, на примере Приложения 2 к настоящему Порядку;

3.3.8. Подготовить расчет по единичным расценкам на текущий год, на примере Приложения 3 к настоящему Порядку или предварительную смету затрат.

3.4. Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования утверждается  на заседании общественной комиссии.

4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

дворовой территории и общественной территории

муниципального образования «Вавожское»

4.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и дизайн-проекта общественной территории муниципального образования «Вавожское» уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), а также лиц, подавших заявку на включение общественной территорий в Программу, о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

4.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

4.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, общественной территории осуществляется общественной комиссией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

4.4. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Приложение 1

к Порядку

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Объект:……………………………………………………………………………..

Адрес:………………………………………………………………………………

| № п\п | Наименование | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проезд | Квадратный метр |  |
| 2. | Хозяйственная площадка. | Квадратный метр |  |
| 3. | Площадка для выгула домашних животных | Квадратный метр |  |
| 4. | Подходы к подъездам (пешеходные коммуникации, включая пандусы) | Квадратный метр |  |
| 5. | Зоны тихого отдыха | Квадратный метр |  |
| 6. | Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки) | Квадратный метр |  |
| 7. | Детская игровая площадка | Квадратный метр |  |
| 8. | Спортивная площадка | Квадратный метр |  |
| 9. | Парковка автомобилей | Квадратный метр |  |
| 10. | Озеленение | Квадратный метр |  |
| 11. | Пандус комбинированный с лестницей | шт. |  |
| 12. | Ограждения | Погонный метр |  |
| 13. | Функциональное освещение (источник света). Рекомендовано применение энергосберегающих светильников | шт. |  |

*спецификация составляется на основании проекта благоустройства  – Приложение 3 к Порядку.

Приложение 2

к Порядку

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект:……………………………………………………………………………..

Адрес:………………………………………………………………………………

| № п\п | Наименование | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проезд |  |  |
| 1.1. | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 1.2. | Бордюры дорожные | Погонный метр |  |
| 2. | Хозяйственная площадка. |  |  |
| 2.1. | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 2.2. | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 2.3. | Стойка для чистки ковров | шт. |  |
| 3. | Площадка для выгула домашних животных |  |  |
| 3.1. | Песчаное (или газонное) покрытие | Квадратный метр |  |
| 3.2. | Скамья | шт. |  |
| 3.3. | Урна | шт. |  |
| 3.4. | Ограждение защитное (сетка) среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | Погонный метр |  |
| 4. | Подходы к подъездам (пешеходные коммуникации) |  |  |
| 4.1. | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 4.2. | Бордюры тротуарные (или дорожные) | Погонный метр |  |
| 4.3. | Скамья | шт. |  |
| 4.4. | Урна | шт. |  |
| 4.5. | Ограждение для газонов декоративное низкое высотой от 0,3 до 1,0 м | Погонный метр |  |
| 4.6. | Пандусы | Квадратный метр |  |
| 5. | Зоны тихого отдыха |  |  |
| 5.1. | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 5.2. | Скамья | шт. |  |
| 5.3. | Урна | шт. |  |
| 5.4. | Стол | шт. |  |
| 5.5. | Устройство клумбы с альпийской горкой | Квадратный метр |  |
| 5.6. | Устройство клумбы с декоративным водоемом | Квадратный метр |  |
| 6. | Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки) |  |  |
| 6.1. | Дорожки. Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 6.2. | Дорожки. Плиточное покрытие. | Квадратный метр |  |
| 6.3. | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 7. | Детская игровая площадка |  |  |
| 7.1. | Песчаное покрытие | Квадратный метр |  |
| 7.2. | Безопасное покрытие – коврик резиновый | Квадратный метр |  |
| 7.3. | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 7.4. | Качалка на пружине | шт. |  |
| 7.5. | Качалка – балансир | шт. |  |
| 7.6. | Качели на одно место | шт. |  |
| 7.7. | Карусель | шт. |  |
| 7.8. | Детский игровой комплекс до 50 квадратных метров | шт. |  |
| 7.9. | Скамья | шт. |  |
| 7.10. | Урна | шт. |  |
| 8. | Спортивная площадка | Квадратный метр |  |
| 8.1. | Песчаное покрытие | Квадратный метр |  |
| 8.2. | Безопасное покрытие – коврик резиновый | Квадратный метр |  |
| 8.3. | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 8.4. | Турник двойной | шт. |  |
| 8.5. | Детский спортивный комплекс | шт. |  |
| 8.6. | Рукоход двойной, двухуровневый | шт. |  |
| 8.7. | Стойка баскетбольная | шт. |  |
| 8.8. | Стойка волейбольная | шт. |  |
| 9. | Парковка автомобилей | Квадратный метр |  |
| 9.1. | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 9.2. | Бордюры дорожные | Погонный метр |  |
| 10. | Озеленение |  |  |
| 10.1. | Устройство газонов | Квадратный метр |  |
| 10.2. | Устройство цветников | Квадратный метр |  |
| 10.3. | Рядовая посадка кустарников – живая изгородь | Погонный метр |  |
| 10.4. | Групповая посадка цветущих кустарников | шт. |  |
| 10.5. | Посадка голубой ели | шт. |  |
| 10.6. | Посадка деревьев | шт. |  |
| 11. | Пандус комбинированный с лестницей | шт. |  |
| 11.1. | Строительство лестницы | Квадратный метр |  |
| 11.2. | Строительство пандуса | Квадратный метр |  |
| 11.3. | Ограждение для пандуса, лестницы барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м | Погонный метр |  |
| 12. | Ограждения |  |  |
| 12.1. | Ограждение разделяющее функциональные зоны (парковка – детская площадка – спортивная площадка), защитное (или) сочетание декоративное –защитное среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | Погонный метр |  |
| 13. | Функциональное освещение (источник света) |  |  |
| 13.1. | Установка опор освещения | шт. |  |
| 13.2. | Монтаж провода | Погонный метр |  |
| 13.3. | Монтаж светильников. Рекомендовано применение энергосберегающих светильников | шт. |  |

Приложение 3

к Порядку

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

Объект: ……………………………………………………………………………………..

Адрес:……………………………………………………………………………………….

| № п\п | Наименование | Ед. изм. | Объем работ | Цена за единицу измерения, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проезд |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки II тип Б | 100 т |  |  |  |
| 1.2. | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | т |  |  |  |
| 1.3. | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а\б марки II тип Б толщиной 5 см | 1000 м2 |  |  |  |
| 1.4. | Установка бордюров дорожных | пог. М |  |  |  |
| 1.5. | Подъем горловины смотрового колодца | шт. |  |  |  |
| 2. | Хозяйственная площадка. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 2.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 2.3. | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 1200 | 100 куб. м |  |  |  |
| 2.4. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки II тип Б | 100 т |  |  |  |
| 2.5. | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | т |  |  |  |
| 2.6. | Устройство покрытия на тротуаре асфальтобетона марки I тип Г | 1000 м2 |  |  |  |
| 2.7. | Установка бордюров пешеходных | пог. М |  |  |  |
| 2.7. | Установка для чистки ковров, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 2.8. | Установка конструкции контейнерной площадки, включая стоимость конструкции и контейнеров | шт. |  |  |  |
| 3. | Площадка для выгула домашних животных |  |  |  |  |
| 3.1. | Планировка земляного полотна | 1000 м2 |  |  |  |
| 3.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 3.3. | Установка скамьи, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
|  | Установка урны, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 4. | Подходы к подъездам (пешеходные коммуникации) |  |  |  |  |
| 4.1. | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | т |  |  |  |
| 4.2. | Устройство покрытия на тротуаре асфальтобетона марки I тип Г | 1000 м2 |  |  |  |
| 4.3. | Установка бордюров дорожных | пог. м |  |  |  |
| 4.4. | Установка скамьи, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 4.5. | Установка урны, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 4.6. | Строительство пандусов |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Установка опалубки деревянной | пог. м |  |  |  |
| 4.6.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 4.6.3. | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 1200 | 100 куб. м |  |  |  |
| 4.6.4. | Устройство каркаса из металлической арматуры | 100 м2 |  |  |  |
| 4.6.5. | Устройство покрытия пандуса из бетонной смеси | 100 куб. м |  |  |  |
| 5. | Зоны тихого отдыха |  |  |  |  |
| 5.1. | Планировка земляного полотна | 1000 м2 |  |  |  |
| 5.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 5.3. | Устройство подстилающего слоя из песчано-цементной смеси | 100 куб. м |  |  |  |
| 5.4. | Устройство покрытия на тротуаре плиткой тип – брусчатка | 1000 м2 |  |  |  |
| 5.5. | Бордюры пешеходные | пог. м |  |  |  |
| 5.6. | Установка скамьи, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
|  | Установка урны, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 5.7. | Установка бордюров пешеходных дл. 0,8 м | пог. м |  |  |  |
| 5.8. | Установка стола, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 5.9. | Устройство клумбы с альпийской горкой, включая посадочный материал | 1000 м2 |  |  |  |
| 5.10. | Устройство клумбы с декоративным водоемом, включая посадочный материал и конструкцию водоема пластикового | 1000 м2 |  |  |  |
| 6. | Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки), Подходы к функциональным зонам (хозяйственная площадка, площадка для выгула животных, контейнерная площадка, детская площадка) |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 6.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 6.3. | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 1200 | 100 куб. м |  |  |  |
| 6.4. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки II тип Б | 100 т |  |  |  |
| 6.5. | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | т |  |  |  |
| 6.6. | Устройство покрытия на тротуаре асфальтобетона марки I тип Г | 1000 м2 |  |  |  |
| 6.7. | Установка бордюров пешеходных | пог. м |  |  |  |
| 7. | Детская игровая площадка |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 7.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 7.3. | Устройство безопасного покрытия – коврики резиновые, включая стоимость покрытия | 1000 м2 |  |  |  |
| 7.4. | Установка бордюров пешеходных дл. 0,8 м | пог. м |  |  |  |
| 7.5. | Установка качалки на пружине, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.6. | Установка качалки – балансир, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.7. | Установка качелей на одно место, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.8. | Установка карусели, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.9. | Установка детского игрового комплекса до 50 квадратных метров, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.10. | Установка скамьи, включая стоимость конструкции, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 7.11. | Установка урны, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8. | Спортивная площадка |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 8.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 8.3. | Устройство безопасного покрытия – коврики резиновые, включая стоимость покрытия | 1000 м2 |  |  |  |
| 8.4. | Установка бордюров пешеходных дл. 0,8 м | пог. м |  |  |  |
| 8.5. | Установка турника двойного, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.6. | Установка детского спортивного комплекса, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.7. | Установка рукохода двойного, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.8. | Установка стойки баскетбольной, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.9. | Установка стойки волейбольной, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.10. | Установка скамьи, включая стоимость конструкции, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 8.11. | Установка урны, включая стоимость конструкции | шт. |  |  |  |
| 9. | Парковка автомобилей |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 9.2. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 9.3. | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 1200 | 100 куб. м |  |  |  |
| 9.4. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки II тип Б | 100 т |  |  |  |
| 9.5. | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | т |  |  |  |
| 9.6. | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а\б марки II тип Б толщиной 5 см | 1000 м2 |  |  |  |
| 9.7. | Установка бордюров дорожных дл. 0,8 м | пог. м |  |  |  |
| 10. | Озеленение |  |  |  |  |
| 10.1. | Подготовка участков (очистка, прополка, перекопка) | 100 м2 |  |  |  |
| 10.2. | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | 100 м2 |  |  |  |
| 10.3. | Посадка цветников с учетом стоимости рассады | 100 м2 |  |  |  |
| 10.4. | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 100 м2 |  |  |  |
| 10.5. | Посев газонов обыкновенных, с учетом стоимости семян | 100 м2 |  |  |  |
| 10.6. | Подготовка посадочных мест для кустов и деревьев вручную | 10 куб. м |  |  |  |
| 10.7. | Посадка кустарников - саженцев в живую изгородь, с учетом стоимости посадочного материала | 10 пог. м |  |  |  |
| 10.8. | Групповая посадка цветущих кустарников, с учетом стоимости посадочного материала | шт. |  |  |  |
| 10.9. | Посадка голубой ели, с учетом стоимости посадочного материала | шт. |  |  |  |
| 10.10 | Посадка деревьев, с учетом стоимости посадочного материала | шт. |  |  |  |
| 11. | Пандус комбинированный с лестницей |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 куб. м |  |  |  |
| 11.2. | Установка опалубки деревянной | пог. м |  |  |  |
| 11.3. | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 куб. м |  |  |  |
| 11.4. | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 1200 | 100 куб. м |  |  |  |
| 11.5. | Устройство каркаса из металлической арматуры диам 0,8 см | 100 м2 |  |  |  |
| 11.6. | Устройство покрытия пандуса из бетонной смеси | 100 куб. м |  |  |  |
| 11.7. | Устройство монолитных лестничных маршей | 100 куб. м |  |  |  |
| 11.8. | Устройство плиточного покрытия | 100 м2 |  |  |  |
| 12. | Ограждения |  |  |  |  |
| 12.1. | Установка ограждения для газонов декоративное низкое высотой от 0,3 до 1,0 м, включая стоимость конструкций | пог. м |  |  |  |
| 12.2. | Установка ограждения для пандусов, лестницы барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м | пог. м |  |  |  |
| 12.3. | Установка ограждения для площадки выгула домашних животных защитное (сетка) среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | пог. м |  |  |  |
| 12.4. | Установка ограждения разделяющего функциональные зоны (парковка – детская площадка – спортивная площадка) защитное (или) сочетание декоративное –защитное среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | пог. м |  |  |  |
| 13. | Функциональное освещение | шт. |  |  |  |
| 13.1. | Установка опор освещения | шт. |  |  |  |
| 13.2. | Монтаж провода | пог. м |  |  |  |
| 13.3. | Монтаж энергосберегающих светильников | шт. |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы

| Код аналитической программы классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 прогноз |
| МП | Пп |  |  |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| 01 | 0 | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | м2 | 16000 | 25000 | 30100 | 32800 | 39300 | 42100 |
| 01 | 0 | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 38 | 59,4 | 71,5 | 77,9 | 93,4 | 100 |
| 01 | 0 | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | общая численность населения МО (чел.) | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 |
|  |  |  |  | % | 6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01 | 0 | 4 | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 75,0 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 |
| 01 | 0 | 5 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 01 | 0 | 6 | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 75,0 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 |
| 01 | 0 | 7 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 01 | 0 | 8 | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | м2 | 3100 | 7600 | 12200 | 13700 | 14650 | 15750 |
| 01 | 0 | 9 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 19,7 | 48,3 | 77,5 | 87,0 | 93,0 | 100 |
| 01 | 0 | 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м2 | 0,51 | 1,26 | 2,02 | 2,27 | 2,43 | 2,61 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Вавожское»  на 2018-2022гг»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 0 |  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| 01 | 0 | 01 | 1 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация муниципального образования «Вавожское», отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Вавожский район» | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем работ дворовых территорий | 2,3 |
| 01 | 0 | 01 | 2 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация муниципального образования «Вавожское», отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Вавожский район» | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем работ дворовых территорий | 2,3 |
| 01 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Администрация муниципального образования «Вавожское», отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Вавожский район» | 2018-2022 | Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных общественных пространств; софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; обсуждение муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в текущем периоде | 4,5,6,7 |
| 01 | 0 | 01 | 4 | Разработка Правил благоустройства муниципального образования «Вавожское» | Администрация муниципального образования «Вавожское», отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Вавожский район» | 01.11.2017 | Приведение Правил благоустройства в соответствие с федеральными требованиями, которые включают порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | 1,2,3,4,6,8,9,10 |
| 01 | 0 | 01 | 5 | Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы» | Администрация муниципального образования «Вавожское», отдел по строительству и ЖКХ Администрации МО «Вавожский район» | 31.12.2017 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Какможское» на 2018-2022 годы»; повышение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018 2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Вавожское», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных  в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общего объема финансирования.

3. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счете уполномоченного лица путем перечисления всего объема бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

4. Под уполномоченным лицом понимается Администрация муниципального образования «Вавожское», осуществляющая действия по открытию счета, ведению учета поступления и расходования аккумулированных средств, в том числе администрирование безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также организация проведения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе осуществление функций заказчика по выполнению работ, организация проведения конкурсов по выбору подрядных организаций, технический надзор за производством работ, приемка выполненных работ и иные функции, установленные законодательством.

5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ и осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и не учитывается в объеме средств, финансируемых собственниками.

6. Внебюджетные средства, поступающие от собственников через заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией муниципального образования «Вавожское» в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республики для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

7. Администрация муниципального образования «Вавожское» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала проведения закупок по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

9. Администрация муниципального образования «Вавожское» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Администрация муниципального образования «Вавожское» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального  образования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

11. Администрация муниципального образования «Вавожское» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

12. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется Администрацией муниципального образования «Вавожское» на:

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

13. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения с заинтересованными лицами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация муниципального образования «Вавожское» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, ведется Администрацией муниципального образования «Вавожское» совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

15. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Администрация муниципального образования «Вавожское» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам:

в срок до 10 рабочих дней с момента проведения торгов при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

в срок до 10 рабочих дней при условии неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации и невозможности проведения работ в дальнейшем связи с климатическими условиями;

в срок до 20 рабочих дней при условии возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018 2022 годы»

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал |
| Разработка проекта муниципальной программы |  | Администрация муниципального образования «Вавожское» |  |  |  | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы» |  | Администрация муниципального образования «Вавожское» |  |  |  | 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие Правил благоустройства |  | Совет депутатов муниципального образования «Вавожское» |  |  |  | 01.11 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального

образования «Вавожское»

на 2018 2022 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожское»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «Вавожское» на 2018-2022 годы | Всего: |  | Х | Х | Х | Х | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 | 1908,495 |
|  | Администрация муниципальное образование «Вавожское» | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 113 | 0503 | 99000R552 | 414 | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 | 1809,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 113 | 0503 | 99000L552 | 414 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 | 45,225 |