АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАВОЖСКОЕ»

«ВАВОЖ»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2017 года                          с.Вавож                                                 № 39

Об обеспечении сохранности гидротехнических сооружений,

безаварийного пропуска паводка 2017 года

В целях обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, безаварийного пропуска паводка 2017 года, сокращения материальных и финансовых потерь, руководствуясь Уставом муниципального образования «Вавожское»,

Администрация муниципального образования «Вавожское» постановляет:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2017 года   (Приложение №2).

3.Утвердить расчет сил и средств, выделяемых предприятиями, организациями для проведения спасательных и других неотложных работ на период весеннего паводка (Приложение №3).

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, имеющим на балансе пруды, гидротехнические сооружения:

- до 1 апреля 2017 года организовать сработку водоемов до минимально-допустимого уровня с поддержанием его до пропуска весеннего паводка, пруды находящиеся в аварийном состоянии опорожнить полностью;

- на период паводка организовать круглосуточное дежурство в зданиях администраций, на территориях, фермах и других объектах, попадающих в зону возможного затопления;

- создать запасы пиломатериалов, щебня, песка и других материальных средств для ликвидации последствий паводка.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, имеющим источники водоснабжения и водопроводы, подающие питьевую воду для населения:

- установить ежедневный контроль за состоянием артезианских скважин и территорий первого пояса зон санитарной охраны, предупреждения затопления паводковыми водами;

- обеспечить достаточный запас обеззараживающих средств с учетом аварийных ситуаций;

- в случае затопления источников водоснабжения паводковыми водами, подготовить альтернативное водообеспечение питьевой водой. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть, после спада паводковых вод, проводить после дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можга.

6. Рекомендовать директору МБУК «Вавожский РДК» Булдакову Л.П., в случае необходимости, подготовить здание к приему и размещению эвакуируемого населения из зоны подтопления.

Глава муниципального

образования «Вавожское»                                                                      В.Е. Добрых

Приложение №1 к постановлению

Администрации муниципального

образования «Вавожское»

№39 от 7 марта 2017 года

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ  КОМИССИИ

- Добрых В.Е. - глава муниципального образования «Вавожское»

- Грахов А.В. - директор  ООО «Вавожское ЖКХ» (по согласованию)

- Шихов А.Н.  -  начальник Вавожского РСУ Селтинского ДУ  ГУП УР «Удмуртавтодор» (по согласованию)

- Чернов А. А.   – участковый уполномоченный ОП «Вавожское» (по согласованию)

- Мухачев В.Г. - зам. директора  «Вавожлес» филиала «Сюмсилес»  ГУ УР «Удмуртлес» (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению

Администрации муниципального

образования «Вавожское»

№39 от 7 марта 2017 года

План

мероприятий по пропуску весеннего паводка

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |

1. Очистить сплотки от мусора                до  01.04.17               ООО «Вавожское»ЖКХ

2.Завести песок и гравий на случай

промыва плотины                                      до  01.04.14                Добрых В.Е.

3.Организовать дежурство и                    в течении

назначить ответственного по пруду        паводка                       Добрых В.Е.

4.Постоянно вести контроль                    в  течении

уровня воды в пруду                                 паводка                        Добрых В.Е.

5.Убрать сплотки и провести

сброс воды                                                до паводка                    Добрых В.Е.

6.Организовать обход населения

и ознакомить с правилами поведения

при наводнении                                         до паводка                    Добрых В.Е.

7.При необходимости провести

эвакуацию населения из зоны

затопления в МБУК «Вавожский            в течении

«РДК»                                                         паводка                          Добрых В.Е.

Приложение №3 к постановлению

Администрации муниципального

образования «Вавожское»

№39 от 7 марта 2017 года

Расчет сил и средств на период паводка

- Экскаватор  ЮМЗ-6  - 1 ед.      ООО « Вавожское ЖКХ»

- Автомобиль КАМАЗ - 1 ед.      Селтинское ДУ  ГУП УР «Удмуртавтодор» Вавожское РСУ

- Погрузчик LW-300      - 1 ед.      Селтинское ДУ  ГУП УР «Удмуртавтодор» Вавожское РСУ

4.  Мотопомпы для откачки воды - 2 ед.